Andelsboligforeningen Njal

Referat af bestyrelsesmødet i Beboerhjørnet – 1. november 2004

Til stede:	Conni, Thomas, Jean, Christian, Line, Manuela (under pkt. 6 samt  9 – 15) og Flemming.

Afbud:	Lene og Jan.

1. Godkendelse af referat

Referater af 11. oktober og 25. oktober godkendt.

2. Valg af referent

Flemming valgt.

3. Udkast til ”løbeseddel” til alle omkring den nye bestyrelse samt opslag i opgangene

Thomas reviderer udkast til opslag med henblik på opsætning i alle opgange, når nye e-mail-adresser

virker.  Der udarbejdes ikke i 1. omgang ”løbeseddel” til udlevering til alle beboere.

4. Behandling af klage over støj og trusler fra overbo i Gunløgsgade

Inden klagen videresendes til Boligexperten vil der vil blive taget initiativ til et møde med deltagelse af

overboen og formanden og næstformanden for bestyrelsen.

5. Valg af piktogram i forbindelse med vedtagelse af rygning forbudt

Der blev valgt et rundt piktogram med en diameter på 8 cm. Personalet foretager indkøb og opsætter

piktogrammerne på opslagstavlerne i opgangene.

6. Procedure ved indsigelser i forbindelse med køb og salg af lejlighederne

Bestyrelsen vil som udgangspunkt deltage ved vurderingen af alle andelslejligheder.

A/B Njal er ikke part i sager vedr. eventuelle indsigelser, og sagerne må afklares ved

forhandling mellem køber og sælger.

7. Tagprojekt

- Jean gennemgik regnearket vedr. tilvalg og fordeling af udgifter til fakturering af udvidelsen på 6. sal.    Der er faktureret 4 lejligheder i etape 1, men faktureringen er sket på et ufuldstændigt grundlag,      og der vil derfor blive tale om en efterregulering. For så vidt angår taglejlighederne i etape 2 vil der af A/B Njal blive fremsendt en foreløbig varsling med angivelse af beløb for andelsindskud og tilvalg samt fremtidig boligafgift 14 dage før endelig fakturering.

Jean bekræftede, at ansvaret for stålkonstruktionen påhviler ingeniøren.

Jean meddelte at der har været afholdt endnu et møde mellem arkitekten og Enemærke og Peder-

sen vedrørende forøgede udgifter til bl.a. tungt stillads og lejlighedsskel. Arkitekten anbefaler nu, at

A/B Njal indgår forlig med entreprenøren.

- Aftaleseddel nr. 48.

Forlig. Uafklarede punkter vedrørende 27 ekstra lejlighedsskel kr. 342.700, ændring af stillads kr. 275.000, ekstra indskudsler kr. 75.000, fastgørelse af stålbjælker med L-beslag kr. 87.000, fastgørelse af eksisterende bjælker i hjørnestål kr. 32.000 og diverse skæringer i nyt og gammelt bjælkelag kr. 43.200, i alt kr. 854.900, excl. moms. Forlig kr. 700.000, excl. moms. Aftalesedlen blev godkendt.

- Salg af Egilsgade 66, 5.th.

Ved fremtidige salg af 5. sals lejligheder skal der samtidig, jævnfør vedtægterne, ske salg af tagudvidelsen. Det blev besluttet, at A/B Njal indhenter byggetilladelse og sørger for udvidelsen. Der indhentes flere pristilbud for trappe, El  og VVS.

- Line laver udkast til brev til opfølgning på fejl og mangler i forbindelse med vinduesrenoveringen.

8. Syn og skøn af andelslejlighed i forbindelse med skimmelsvamp

Thomas redegjorde for sagsforløbet i forbindelse med konstateringen af skimmelsvamp. Der er nu mod-

taget en skrivelse fra andelshavers advokat med forslag til et skønstema i forbindelse med en

besigtigelse af lejligheden. Skønsmanden anmodes om at vurdere årsagen til svampeangrebet med sær-

lig opmærksomhed på køkkenets vinduespartier og ydervæggen samt badeværelset og samtidig vurdere

om den igangværende renovering af ejendommen og en gammel vandskade fra 2001 kan være medvir-

kende årsag til svampeangrebet. Det blev besluttet at A/B Njals advokat skal udvide skønste-

maet til også at omfatte udluftning og fugtkilder i lejligheden m.v.

Når der er opnået enighed om skønstemaet skal der foretages en vurdering af en syns- og skønsmand

med henblik på en placering af ansvaret for skimmelsvampangrebet.

9. Personalet

Den ene varmemester er ansat på en tidsbegrænset kontrakt og der skal snarest tages stilling til om der er

behov for 2 fuldtidsansatte varmemestre efter afslutning af tagprojektet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed

med den nuværende bemanding og lægger vægt på at varmemestrene kan afløse hinanden.

Der udarbejdes snarest  stillingsbeskrivelser med uddelegering af arbejdsopgaverne.

Personalet er aflønnet efter ”Privat Mønsteroverenskomst 2002-2005” . Ifølge personalets ansættelses

kontrakter, skal der forhandels løn efter hver regnskabsperiode. I år vurderes de opgaver som er blevet

løst i forbindelse med tagprojektet. Thomas og Conni forhandler med begge varmemestre på baggrund af

en fastlagt rammen af bestyrelsen.

10. Hjemmeside og oprettelse af mail-liste til udsendelse af referat

Christian og Manuela laver fælles oplæg til en hjemmeside - med tidsplan - til bestyrelsesmødet den 29.

november.

11. Evaluering af arbejdsweekend

Det var bestyrelsens opfattelse at fremmødet ved den sidste arbejdsweekend var for beskedent. Det blev

besluttet at planlægningen af den næste arbejdsweekend starter så tidligt som muligt.

12. Lånetilbud til finansiering af tagprojektet samt forlængelse af stående lån i Forstædernes Bank til

Bryggenet

Der er endnu ikke modtaget en skriftlig indstilling med en anbefaling fra Boligexperten og punktet blev

udsat til næste bestyrelsesmøde.

Nykredit vil i øvrigt blive bedt om af udarbejde et forslag til en strategisk planlægning af A/B Njals låne-

Portefølge, og der vil efterfølgende blive afholdt et møde i Nykredit.

13. Arkivering

Uddelegering af  arkiveringsopgaver blev gennemgået, og der blev opfordret til at hver enkelt

fik sine opgaver afsluttet, således at arkivet kan fungere optimalt. Thomas overtager Lea’s opgaver.

14. Orientering

Jan, Alex, Conni og Flemming har deltaget i et kursus i ABF vedr. køb og salg af andelslejligheder.

Status på affaldssituationen: Der er nu opstillet 3 papcontainere og opsat information i opgangene.

Pap-      containerne tømmes hver tirsdag.

Storskrald afhentes hver  anden tirsdag.

Miljøskab tømmes i uge 45.

Der er enighed om forsat at sortere glasaffald, selv om der kan være pladsproblemer i flaskecontainerne.

Glasaffald i affaldscontainerne skal kun være en nødløsning.

Hele bestyrelsen er tilmeldt et seminar ” Ny andelsboliglov og nye andelsboliglån”, som afholdes af For-

stædernes Bank i Kulturhuset.

Cykelindsamling: Der vil blive sat mærker på alle cykler i cykelkælderen og de cykler på fortovet, som

ikke ser ud til at være i brug.

Der er købt kæder med julelys til opsætning 3 steder i gården.

Bestyrelsen opfordre til, at andelshaveres klage over dårlig service hos Boligexperten rettes direkte til

Boligexpertens direktør Preben Lÿth på adm@boligexperten.dk  med kopi til bestyrelsen, således at

Boligexperten får mulighed for at rette op på en eventuel uhensigtsmæssig administration.

15. Eventuelt

Med henvisning til en aktuel sag vedr. salg af en andelslejlighed vil det fremover blive pålagt Boligexper-

ten ved fremsendelse af tilbud på lejligheder tydeligt at gøre opmærksom på reglerne i ventelisten. Det

skal af brevet fremgå, at køber, hvis køber har sagt ja til en lejlighed og efterfølgende fortryder, rykker

bagerst på ventelisten.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 15. november kl. 19.00